附件 1

# 截至 2024 年末发行的新增政府一般债券情况表

| 部门名称 | 债券信息 |  |  |  |  |  |  | 债券项目情况 |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规 模（ 万 元 ） | 发行时 间（ 年/ 月/ 日 ） | 债券利 率（ %） | 债券期限 （ 年 ） | 项目名称 | 项目所在地区 | 项目总投 资 |  | 项目已实 现投资 |  | 建设进度及运营情况 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中： 债券资 金安排 |  | 其中： 债券资 金安排 |  |  |
| 广西钦州农业学校 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（一期） | 2405096 | 一般债 | 1994 | 2024-02-21 | 2.53 | 10 | 广西钦州农业学校实训综合楼项目 | 广西钦州市 | 3735.17 | 1994 | 3210.12 | 1980.51 | 项目已在2024年3月开工建设，预计2025年9月底前完工。 |  |

注：1. 本表由使用一般债券资金的部门逐笔填列后于每年6 月底前公开，本次反映 2023-2024 年末一 般债券及对应项目情况。

2. 项目所在地区按照标准行政区划名称填写。

附件3

## 截至 2024 年末发行的新增政府一般债券资金收支情况表

单位：亿元

| 序号 | 截至 2024 年末新增一般债券 资金收入 |  | 截至2024 年末新增一般债券资金安排的支出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 |
| 合计 |  | 0.1994 |  |  |
| 1 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（一期） | 0.1994 | 201一般公共服务支出 |  |
| 2 |  |  | 202 外交支出 |  |
| 3 |  |  | 203 国防支出 |  |
| 4 |  |  | 204 公共安全支出 |  |
| 5 |  |  | 205 教育支出 | 0.1994 |
| … |  |  | 206 科学技术支出 |  |
|  |  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
|  |  |  | 210 卫生健康支出 |  |
|  |  |  | 211节能环保支出 |  |
|  |  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  |  | 213 农林水支出 |  |
|  |  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  |  | 215 资源勘探信息等支出 |  |
|  |  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  |  | 221住房保障支出 |  |
|  |  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |

| 2024年度预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 直属院校基础设施建设补助(实训综合楼) |  |  | 项目编码 | 450000230450100033663 |  |  |  |  |
| 项目实施单位 |  | 501009-广西钦州农业学校 |  |  | 主管部门 | 501-广西壮族自治区农业农村厅 |  |  |  |  |
| 预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%) |  |
|  |  | 合计 |  | 1994 |  | 0 | 1994 | 1980.51 | 99.32% |  |
|  |  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% |  |
|  |  |  | 本级 | 1994 |  | 0 | 1994 | 1980.51 | 99.32% |  |
|  |  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% |  |
|  |  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% |  |
|  |  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% |  |
| 年度绩效目标 |  | 通过继续开展学校基础设施建设项目—实训综合楼，争取达到广西中等职业学校办学条件建设分级标准Ⅲ级在校舍面积、实训条件和信息化建设等方面的要求。实现学校的发展目标，满足教学需要，急需解决实训楼不足的问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评得分（满分100分） |  |  | 93.32 |  | 预算执行（10分） | 9.32 |  |  |  |  |
| 项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 实训综合楼建筑面积 |  | ≥9252.84平方米 | 20 | 9304.76 | 20 | 按设计的图纸及合同的约定，项目实际建筑面积为9304.76平方米，达到了预期的效果，得满分20分。 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程竣工验收合格率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 8 | 按合同的约定，本项目于2025年4月27日竣工。2024年项目还在施工中，各方面均能按合同的进度施工，已完成年初目标，2024年项目还未竣工验收，应得8分。 | 项目跨年度建设，当年尚未竣工验收 |
|  |  | 时效指标 | 经费支付及时率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 2024年按施工进度及时支付七次工程款，剩余13.5万元结转2025年支，已完成年初目标，得满分10分。 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤1994万元 | 10 | 1980.51 | 10 | 2024年实际支出1980.51万元，未超出年初目标1994万元，得满分10分。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 受益师生数 |  | ≥4000人 | 15 | 4000 | 13 | 2024年项目未完工，但从整体的设计以及布局安排，建成后受益的师生≥4000人，项目未完工，未实际发挥效益，应得13分。 | 项目跨年度建设，当年未实际发挥效益 |
|  |  | 可持续影响 | 可持续影响 |  | ≥5年 | 15 | 10 | 13 | 根据政府会计准则中固定资产折旧年限中，本项目建成后，能持续使用10年以上，项目未完工，未实际发挥效益，应得13分。 | 项目跨年度建设，当年未实际发挥效益 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 |  | ≥90% | 10 | 94 | 10 | 该项目共向本校师生发出4495份问卷，收回4250份问卷，经统计满意度为94%，达到了年初目标，该指标得满分10分。 |  |
| 自评分析 | 全年目标完成情况 | 通过组织开展学校实训综合楼建设项目：校园建设投资增加1994万元，本项目实际支出1980.5万元，达到了改善办学条件，美化校园等方面的要求。本年度该项目还在施工阶段。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绩效目标偏离原因分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 整改措施及建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他需说明问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |